1. ТЕМА ФИНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

Тема проекта:

Разработка многостраничного веб-приложения школы английского языка с адаптивной версткой и интерактивным функционалом

Краткое описание:
   Проект представляет собой сайт школы английского языка, предназначенный для информирования пользователей о курсах, формате обучения, новостях школы, а также для онлайн-записи на обучение.

2. ВЫБОР ТЕХНОЛОГИЙ

Используемые технологии:

- HTML5

- CSS3 (Flexbox, Media Queries)

- JavaScript (ES6+)

- React

- TypeScript

- React Router DOM

- REST API

- localStorage

3. СТРУКТУРА САЙТА

Количество страниц: 6 внутренних страниц

Главная / О школе

  - информация о школе

  - преимущества

  - призыв к действию

- Обучение / Курсы

  - список курсов

  - уровни A1–C1

  - карточки курсов

- Вопросы (FAQ)

  - список часто задаваемых вопросов

  - интерактивный аккордеон

- Подать заявку

  - форма обратной связи

  - валидация полей

  - сохранение данных в localStorage

- Контакты

  - контактная информация

  - карта (опционально)

- Новости

  - список новостей

  - данные получаются из REST API

4. АДАПТИВНАЯ ВЕРСТКА

Контрольные точки :

- 320px

- 375px

- 425px

- 768px

- 800px

- 1024px

- 1152px

- 1280px

- 1440px

Навигация:

- ≥ 1024px — обычное меню

- < 1024px — бургер-меню

- открытие меню по клику

Используемые технологии верстки:

- Flexbox (основной инструмент)

- Media Queries

- Адаптивные изображения

Вёрстка выполнена с использованием flex-модели, без Bootstrap.

5. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ (React-часть)

Обязательные требования:

Компонентный подход:

- Header

- Footer

- Navigation

- CourseCard

- FAQItem

- NewsCard

- Form

React Router:

- переходы между страницами без перезагрузки

React Hooks:

- useState — состояние формы, меню, FAQ

- useEffect — загрузка данных из API

- useContext — глобальное состояние (например, тема или данные формы)

REST API:

- загрузка новостей (например, JSONPlaceholder / DummyJSON)

localStorage:

- сохранение данных формы заявки

- сохранение состояния пользователя

6. АРХИТЕКТУРА ПРОЕКТА

src/

├─ components/

│   ├─ Header/

│   ├─ Footer/

│   ├─ Navigation/

│   ├─ CourseCard/

│   ├─ FAQItem/

│   └─ Button/

│

├─ pages/

│   ├─ About/

│   ├─ Courses/

│   ├─ FAQ/

│   ├─ Apply/

│   ├─ Contacts/

│   └─ News/

│

├─ context/

│   └─ AppContext.tsx

│

├─ services/

│   └─ api.ts

│

├─ styles/

│   └─ global.css

│

├─ App.tsx

└─ main.tsx

7. GITHUB

Минимум 3 коммита:

- init project structure

- adaptive layout and navigation

- add functionality and api integration

План выполнения финального проекта

Период: с 16 февраля по 5 марта

16 февраля — День 1+

Подготовительный этап

- Окончательный выбор темы проекта

- Утверждение идеи сайта школы английского языка

- Анализ требований финального задания

- Подбор и утверждение дизайн-макета

- Создание GitHub-репозитория

Результат дня: утверждённая тема, макет, пустой репозиторий

17 февраля — День 2+

Инициализация проекта

- Создание React-проекта (CRA или Vite)

- Подключение TypeScript

- Настройка базовой структуры проекта

- Установка React Router

- Создание базовых страниц (заглушки)

Первый коммит: init project structure

18 февраля — День 3+

Верстка: шапка и навигация

- Верстка Header

- Реализация навигационного меню

- Адаптивная навигация (бургер-меню < 1024px)

- Подключение маршрутизации

Проверка адаптива на разных разрешениях

19 февраля — День 4

Верстка: подвал и главная страница

- Верстка Footer

- Верстка страницы «О школе»

- Использование Flexbox

- Адаптация под мобильные экраны

20 февраля — День 5

Верстка страницы «Обучение / Курсы»

- Создание карточек курсов

- Адаптивная сетка

- Подготовка данных курсов (мок-данные)

Коммит: add adaptive layout for main pages

21 февраля — День 6

Верстка страницы «Вопросы (FAQ)»

- Реализация аккордеона

- Адаптация под мобильные устройства

- Проверка доступности (клики, отступы)

22 февраля — День 7

Верстка страницы «Контакты»

- Контактная информация

- Адаптивная верстка

- Финальная проверка всех контрольных точек

На этом этапе верстка полностью завершена

23 февраля — День 8

Форма обратной связи

- Верстка формы «Подать заявку»

- Валидация полей

- Отображение ошибок

- Подготовка к работе с localStorage

24 февраля — День 9

Работа с localStorage

- Сохранение данных формы

- Чтение данных из localStorage

- Сообщение об успешной отправке

Коммит: add form and localStorage logic

25 февраля — День 10

REST API

- Подключение публичного API (новости)

- Загрузка данных через useEffect

- Отображение новостей карточками

- Обработка состояния загрузки

26 февраля — День 11

Контекст и хуки

- Создание AppContext

- Использование useContext

- Оптимизация состояния приложения

27 февраля — День 12

Полировка UI и UX

- Проверка всех сценариев

- Исправление багов

- Улучшение взаимодействия (hover, transitions)

28 февраля — День 13

Адаптив + кроссбраузерность

- Финальная проверка всех разрешений

- Тестирование в разных браузерах

- Исправление проблем с версткой

Коммит: fix responsive and ui issues

1 марта — День 14

Рефакторинг и чистка

- Удаление лишнего кода

- Проверка типизации TypeScript

- Оптимизация структуры компонентов

2 марта — День 15

Документация

- Описание проекта (README.md)

- Инструкция по запуску

- Краткое описание функционала

3 марта — День 16

Финальное тестирование

- Полная проверка проекта

- Проверка всех требований ТЗ

- Подготовка к защите

4 марта — День 17

Резервный день

- Исправление найденных ошибок

- Небольшие улучшения по желанию

- Финальный коммит

Коммит: final version before defense

5 марта — День 18

Сдача проекта

- Проверка GitHub

- Подготовка к устной защите

- Повтор основных решений и архитектуры

Я реализовала имитацию REST API через сервисный слой и использовала useEffect для загрузки данных.

Я реализовала глобальное состояние темы через Context API, использовала useEffect для синхронизации с DOM и localStorage.